|  |  |
| --- | --- |
| **ID number** | 01 |
| Date logged | 4.13 |
| Description | 活动子系统开发过程中发现活动评价的情感分析结果准确率不高 |
| Impact if not resolved | 对于本平台的组织用户造成负面影响，即组织用户无法获取准确的活动反馈，影响之后活动的策划 |
| Problem owner | 时守格 |
| Action to take | 加强模型训练，放弃自带模型，训练准确度更高的数据模型；增大数据量，使用更符合应用场景的数据；尝试使用GPU训练 |
| Status & Date | 已完成 |
| Outcome | 模型训练准确度由51.2%提升至81.6% |

|  |  |
| --- | --- |
| **ID number** | 02 |
| Date logged | 5.5 |
| Description | 系统测试活动中的系统测试任务未能按时完成 |
| Impact if not resolved | 作为关键路径，其后续任务必须延期，影响整体的进程 |
| Problem owner | 王瀚林 |
| Action to take | 将任务分解为多个独立子任务，增加人力资源共同解决。为任务分配更多时间（从slack中抽调）。延后部分任务，根据实际情况抽调slack时间以及其他人员解决。 |
| Status & Date | 已完成 |
| Outcome | 生成新的WBS及工作包，后续活动未受影响 |